SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie:

Naprawa odwodnienia dróg powiatowych poprzez przebudowę przepustów drogowych, zjazdów do gospodarstw oraz renowację rowów przydrożnych

Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Rozdział 4. Ślepy Kosztorys

Nazwa i kod robót wiodących wg CPV: Mosty drogowe (przepusty) – 45.22.11.11

Kolbuszowa, maj 2007

KOSZTORYS  ŚLEPY

na  naprawę odwodnienia dróg powiatowych poprzez przebudowę przepustów drogowych,

zjazdów do gospodarstw  oraz renowację rowów przydrożnych

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OBIEKT I – Przebudowa przepustu w m. Bukowiec, dr.pow. Nr 1227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno, km 10+214 |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm | m2 | 24 |  |  |
| 2 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm | m2 | 24 |  |  |
| 3 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu | m3 | 39,2 |  |  |
| 4 | Rozebranie zniszczonego przepustu  80 | mb | 11 |  |  |
| 5 | Roboty porządkowe w obrębie przepustu – karczowanie krzaków | ha | 0,012 |  |  |
| 6 | Wykonanie części przelotowej przepustu  80 : - spadek dna przepustu io = 1 % - grubość ławy z tłucznia - 40 cm | mb | 11 |  |  |
| 7 | Wykonanie obudowy wlotu przepustu - ścianki czołowej ( wraz z transportem betonu ) : - ścianka z B-30 2  0,86 m3 - fundament z B-25 2  0,51 m3 | m3 | 2,74 |  |  |
| 8 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III | m3 | 39,2 |  |  |
| 9 | Ręczne formowanie nasypów i stożków z ziemi z odkładu - grunt kat. III – z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi V = j.w. | m3 | 39,2 |  |  |
| 10 | Darniowanie skarp darniną o szer. 40 cm z humusem z przybiciem kołkami F = 2  2,56  0,4 = 2 m2 | m2 | 2 |  |  |
| 11 | Oczyszczenie rowów przydrożnych – grubość namułu 20 cm | mb | 40 |  |  |
| 12 | Plantowanie powierzchni skarp i poboczy | m2 | 80 |  |  |
| 13 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm ( wraz z transportem ) | m2 | 24 |  |  |
| 14 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) | m2 | 24 |  |  |
| 15 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr . w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) | m2 | 24 |  |  |
| 16 | Wykonanie ubezpieczenia dna i skarp potoku przy wlocie i wylocie przepustu płytami ażurowymi typu „JUMBO” o wym. 805010 cm | m2 | 30 |  |  |
| RAZEM OBIEKT I - (suma pozycji od 1 do 16) |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIEKT II – Przebudowa przepustu w m. Komorów, dr.pow. Nr 1162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Komorów(Potrąba), km 21+096 |  |  |  |  |  |
| 17 | Mechaniczne przecięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głęb. 6-10 cm | m | 12 |  |  |
| 18 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm 48 m2 | m2 | 48 |  |  |
| 19 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm | m2 | 48 |  |  |
| 20 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu | m3 | 111,9 |  |  |
| 21 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (przepust łukowy sklepiony o wym. podstawa 2,30 m, wysokość 1,70 m, długość połowy łuku 2,60 m. | m3 | 41,6 |  |  |
| 22 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żelbetowych na odl. do 5 km | m3 | 41,6 |  |  |
| 23 | Wykonanie części przelotowej przepustu dwuotworowego 2  150 : - spadek dna przepustu io = 1 % - grubość ławy z tłucznia - 60 cm | mb | 12 |  |  |
| 24 | Wykonanie obudowy wlotu przepustu - ścianki czołowej o długości 6,76 m ( wraz z transportem betonu ) : - ścianka z B-30 - 2,89 m3 - fundament z B-25 - 1,35 m3 | m3 | 8,48 |  |  |
| 25 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III | m3 | 111,9 |  |  |
| 26 | Ręczne formowanie nasypów i stożków z ziemi z odkładu - grunt kat. III – z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi | m3 | 111,9 |  |  |
| 27 | Darniowanie skarp darniną o szer. 40 cm z humusem z przybiciem kołkami | m2 | 5,4 |  |  |
| 28 | Plantowanie powierzchni skarp i poboczy | m2 | 120 |  |  |
| 29 | Oczyszczenie rowów przydrożnych – grubość namułu 20 cm | mb | 80 |  |  |
| 30 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm ( wraz z transportem ) | m2 | 48 |  |  |
| 31 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) | m2 | 48 |  |  |
| 32 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr . w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) | m2 | 48 |  |  |
| 33 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych SP-04 o masie 24 kg/m – odcinki proste | mb | 16 |  |  |
| 34 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych SP-04 o masie 24 kg/m– zakończenia | mb | 16 |  |  |
| 35 | Wykonanie ubezpieczenia dna i skarp potoku przy wlocie i wylocie przepustu płytami ażurowymi typu „JUMBO” o wym. 805010 cm | m3 | 40 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Wykonanie narzutu kamiennego w dnie rzeki z kamienia średniego | m3 | 12 |  |  |
| RAZEM OBIEKT II - (suma pozycji od 17 do 36) |  |  |  |  |  |
| OBIEKT III – Przebudowa przepustu w m. Poręby Wolskie, dr.pow. Nr 1208 R Poręby Wolskie-Turka, km 1+756 |  |  |  |  |  |
| 37 | Mechaniczne przecięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głęb. 6-10 cm | m | 10 |  |  |
| 38 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5 km | m2 | 30 |  |  |
| 39 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm | m2 | 24 |  |  |
| 40 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III przy odkopaniu przepustu ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu | m3 | 45 |  |  |
| 41 | Rozebranie zniszczonego przepustu dwu otworowego 2  125 | mb | 12 |  |  |
| 42 | Odwiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranego przepustu na odl. 5 km | m3 | 41,6 |  |  |
| 43 | Roboty porządkowe w obrębie przepustu – karczowanie krzaków | ha | 0,024 |  |  |
| 44 | Wykopy pod fundament przepustu dwuotworowego 2  125 i fundamenty ścianek czołowych w gr. kat III na odkład | m3 | 12,72 |  |  |
| 45 | Wykonanie części przelotowej przepustu dwuotworowego 2  125 - kąt skosu osi przepustu w stosunku do osi drogi - 45 ° - spadek dna przepustu io = 1 % - grubość ławy z tłucznia - 40 cm | mb | 12 |  |  |
| 46 | Wykonanie obudowy wlotu przepustu - ścianki czołowych o długości 8,03 m równoległych do osi drogi - ( wraz z transportem betonu) : - ścianka z B-30 2  2,17 m3/sin 45 - fundament z B-25 2  1,14 m3/sin 45 | m3 | 4,68 |  |  |
| 47 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III | m3 | 45 |  |  |
| 48 | Ręczne formowanie nasypów i stożków z ziemi z odkładu - grunt kat. III – z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi | m3 | 45 |  |  |
| 49 | Darniowanie skarp darniną o szer. 40 cm z humusem z przybiciem kołkami | m2 | 6,42 |  |  |
| 50 | Oczyszczenie rowów przydrożnych – grubość namułu 20 cm | mb | 40 |  |  |
| 51 | Plantowanie powierzchni skarp i poboczy | m2 | 160 |  |  |
| 52 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm ( wraz z transportem ) | m2 | 30 |  |  |
| 53 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) | m2 | 30 |  |  |
| 54 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr . w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) | m2 | 30 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Wykonanie ubezpieczenia dna i skarp potoku przy wlocie i wylocie przepustu płytami ażurowymi typu „JUMBO” o wym. 805010 cm | m2 | 60 |  |  |
| 56 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych SP-04 o masie 24 kg/m – odcinki proste | mb | 24 |  |  |
| 57 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych SP-04 o masie 24 kg/m– zakończenia | mb | 16 |  |  |
| RAZEM OBIEKT III - (suma pozycji od 37 do 57) |  |  |  |  |  |
| OBIEKT IV – Naprawa odwodnienia drogi.pow. Nr 1222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 11+595 ÷ 12+319 poprzez wykonanie zjazdów do gospodarstw oraz renowację rowów przydrożnych |  |  |  |  |  |
| 58 | Rozbiórka przepustów pod zjazdami do gospodarstw o śr. 60 cm | mb | 240 |  |  |
| 59 | Wykonanie nowych przepustów pod zjazdami do gospodarstw o śr. 80 cm – murki czołowe z darniny na płask | mb | 105 |  |  |
| 60 | Wykonanie nowych przepustów pod zjazdami do gospodarstw o śr. 60 cm - murki czołowe z darniny na płask, nawierzchnia z kruszywa naturalnego | mb | 135 |  |  |
| 61 | Ścinanie poboczy – średnia gr. 10 cm | m2 | 1448 |  |  |
| 62 | Renowacja (pogłębienie) rowów przydrożnych – śr. objętość wykopu 0,5 m3/mb | m3 | 604 |  |  |
| 63 | Plantowanie skarp | m2 | 2896 |  |  |
| 64 | Umocnienie dna rowu prefabrykowanymi ściekami betonowymi – typ korytkowy lekki | mb | 1208 |  |  |
| 65 | Wykonanie ubezpieczenia skarpy rowu przy wylocie przepustów płytami ażurowymi typu „JUMBO” o wym. 805010 cm | m2 | 8 |  |  |
| RAZEM OBIEKT IV - (suma pozycji od 58 do 65) |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM NETTO (OBIEKT : I+II+II+IV) |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT [22 %] |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM BRUTTO |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Cena ofertowa powinna zawierać również

koszt robót związanych z ewentualnym

odcięciem wody w cieku (według koncepcji

Wykonawcy) na czas przebudowy przepustu

# WYKAZ  CEN  CZYNNIKÓW  PRODUKCJI

| ## POZ | ## WYSZCZEGÓLNIENIE ## CZYNNIKÓW PRODUKCJI | JEDN. | CENA JEDNOSTK. [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### ROBOCIZNA | R-G |  |
| 2. | KOSZTY POŚREDNIE (KP) od ........................ | % |  |
| 3. | ZYSK ( Z ) od ................................. | % |  |
|  | ### MA T E R I A Ł Y ( ceny materiałów z kosztami zakupu „loco” plac budowy) |  |  |

| ## POZ | ## WYSZCZEGÓLNIENIE ## CZYNNIKÓW PRODUKCJI | JEDN. | CENA JEDNOSTK. [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### S P R Z Ę T ( z podaniem parametrów ) |  |  |

..............................  dnia .......................                                          ...........................................................................................................

(pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)