Załącznik Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogólne warunki umowy:

W dniu ............................. w Kolbuszowej, pomiędzy  Powiatem Kolbuszowskim                   z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada nr 10, NIP ............................., REGON ..............................................., reprezentowanym przez członków Zarządu:

1. ...........................................................,

2. .............................................................,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

...................................................................................................................... z siedzibą: ...................................................................................., NIP ............................., REGON ........................, reprezentowanym przez:

1................................................................,

2.................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

I. Postanowienia  ogólne.

§1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym, przyjmuje do wykonania roboty budowlane objęte zamówieniem publicznym pod nazwą:

„Budowa dachu nad budynkiem dydaktycznym Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej – II Etap”.

§2.

- Funkcję kierownika budowy sprawował będzie na zlecenie i pełną odpowiedzialność Wykonawcy: ...........................posiadający uprawnienia budowlane:................................................

- Wykonawca ustanowi na zasadach ust.1 kierowników robót, w razie konieczności         z punktu widzenia wymogów Prawa budowlanego.

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie:

- ...................................

- ... ...............................

§3.

Wykonawca stwierdza, że dokumentacja projektowa jest kompletna dla wykonania zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

II. Przedmiot umowy.

§4.

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz dostawy i usługi niezbędne do wykonania dachu nad  segmentami:

- Budynkami Bocznymi Dydaktycznymi – 2 szt.,

- Budynkiem Parterowym Dydaktycznym,

- Łącznikiem do sali sportowej.

- Przedmiot zamówienia będzie kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

§5.

- Zakres umowy obejmuje i w cenie ryczałtowej uwzględniono również wszystkie roboty, dostawy i sprawdzenia oraz dokumenty, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

- połączenia z wykonanymi dotychczas dachami nad częścią budynku,

- koszty energii elektrycznej i wody,

- wyburzenia i wywóz gruzu,

- wykonanie i/lub przeróbki instalacji, podmurowanie kominów z zamontowaniem kratek wentylacyjnych, podmurowanie ścian, montaż i wykonanie ponad dach wywiewek kanalizacyjnych, wykonanie instalacji odgromowej (bez „otoku” w ziemi), obróbki blacharskie: wyłazów, kominów, rynny, oraz pozostałe obróbki blacharskie dachu w tym: „maskownice” i zapory śniegowe,

- wykonanie robót dodatkowych w związku z koniecznością nawiązania do wykonanych już dachów szkoły,

- zabezpieczenia, w maksymalnym stopniu ograniczające skutki prowadzenia robót             w użytkowanym obiekcie,

- w związku z nie wykonywaniem tzw. „ołacenia” okapów, dachy należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się ptactwa na strych,

- roboty porządkowe,

- dozór, zabezpieczenie i ubezpieczenie budowy,

- pozostałe, aż łącznie z etapem złożenia przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenia o zakończeniu robót,

- usługi gwarancyjne.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie i w oparciu o:

- projekt architektoniczno-budowlano-konstrukcyjny (rok 2004) autorstwa: mgr Adam Tarnawski,

- pozwolenie na budowę AB.IV/4/05 z dnia 12.01.2005r. które zatwierdza również projekt o którym mowa w pkt 1,

- „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”,

- przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę,

- obowiązujące przepisy prawne,

- wiedzę i sztukę budowlaną,

- Przedmiot umowy będzie nawiązywał do technologii, kolorystyki i materiałów zastosowanych przy wykonanych już dachach na budynku.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań zamiennych lub rozwiązań równoważnych. W takiej sytuacji Wykonawcę obciążają wszelkie tegoż skutki, w tym: wszelkie koszty z tym związane, oraz dostarczenie Zamawiającemu stosownych dokumentów i dokumentacji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowane rozwiązania nie są gorsze od projektowanych i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich zastosowanie. Zgoda ta              w żadnym stopniu nie przenosi odpowiedzialności na Zamawiającego z tytułu zastosowania rozwiązania zamiennego.

- Umowa nie obejmuje tzw. „ołacenia” od spodu okapów dachów, z wyjątkiem okapu „Łącznika” od ul. Janka Bytnara, które to roboty budowlane umowa obejmuje.

III. Terminy.

§6.

Ustala się  następujące terminy :

- protokolarne przekazanie Wykonawcy  terenów budowy: w dniu podpisania umowy.

- przekazanie Wykonawcy dzienników budowy oraz kopii prawomocnych decyzji                     o pozwoleniu na budowę: w dniu podpisania umowy.

- zgłoszenie właściwemu organowi termin rozpoczęcia robót, wymagane ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dokona najpóżniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu deklaracji o objęciu przez kierownika budowy swoich obowiązków.

- deklarację kierownika budowy o której mowa w ust.3, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej: nastąpiło w formie pobrania przez Wykonawcę załączników do SIWZ. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający udostępni Wykonawcy egzemplarz archiwalny. (zaznacza się, że dokumentacja budowlana opracowana jest dla większego zakresu robót niż określa umowa, a jednocześnie nie ujmuje łącznika do sali sportowej).

- rozpoczęcie robót budowlanych: w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wykonanie tego obowiązku przez Wykonawcę wymaga pisemnego potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego. Ustala się, że Wykonawca prowadził będzie roboty na budynku bez uzgodnionych z Zamawiającym przerw roboczych, aż do ich zakończenia i protokolarnego przekazania Zamawiającemu.

- zakończenie robót:  do dnia ..............r.

§7.

- Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi komisyjnie „Protokołem odbioru końcowego”, podpisanym przez:

- upoważnionych przedstawicieli stron umowy,

- kierownika budowy.

- Zamawiający ustali datę spisania „Protokołu odbioru końcowego” na podstawie stosownego zgłoszenia w dzienniku budowy kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości ich przekazania Zamawiającemu,  po potwierdzeniu przez swego przedstawiciela wykonania robót oraz sprawdzeniu kompletności dokumentacji budowy. Spisanie protokołu z czynności odbiorowych o którym mowa wyżej, nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia robót.

- W przypadku gdy przedmiot umowy będzie miał wady nadające się do usunięcia              i jednocześnie nie będą one uniemożliwiać bezpiecznego użytkowania, zostanie spisany przez komisję o której mowa w ust.1 „Protokół odbioru robót”. W protokole tym, zostaną określone terminy na usunięcie stwierdzonych wad. Potwierdzeniem ich usunięcia będzie potwierdzenie Zamawiającego na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, a następnie spisanie „Protokołu odbioru końcowego”.

- W dniu spisania „Protokołu odbioru końcowego”, Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na odebrany i niewadliwy przedmiot umowy.

IV. Wynagrodzenie.

§8.

- Za wykonany przedmiot umowy strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:...................................  (słownie: ............................), w tym:

- podatek  VAT w wys. ....%,  w kwocie: .......................... zł.,

- wynagrodzenie „netto”: .................. zł., z rozdziałem na:

  - 2 Budynki Boczne Dydaktyczne: ............................... zł.,

  - Budynek Parterowy Dydaktyczny: ........................... zł.,

  - Łącznik do sali sportowej: ...................................... zł.

- Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego do SIWZ (bez przedmiarów na dach Łącznika, których to Zamawiający nie posiada), na podstawie §4, ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072, ze zmianami) są materiałem wyłącznie pomocniczym. Z tego powodu, na ich podstawie nie można opracować kosztorysu ofertowego. Nie będą zatem podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy,                    w szczególności zmiany wynagrodzenia umownego.

- Oferta Wykonawcy o której mowa w ust.1, została sporządzona w oparciu                   o przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę.

- Ustala się fakturowanie robót jednorazowo. Faktura zostanie wystawiona po wykonaniu przedmiotu umowy i spisaniu protokołu odbioru o którym mowa w §7              i po podpisaniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stosownego protokołu potwierdzającego wykonanie robót.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia spisania „Protokołu odbioru końcowego” względnie „Protokołu odbioru   robót”, o których mowa w  §7 ust.3.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, nr......................................................................................prowadzony w Banku: ............................, w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

V. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§9.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kaucja gwarancyjna w kwocie:  ..................... złotych (10% ceny umownej „brutto”), wniesiona w następującej formie: ......................................................................................

§10.

Kaucja gwarancyjna o której mowa w §9, zostanie zwolniona (zwrócona) Wykonawcy                                w następujących częściach i terminach:

- ................złotych (70% kaucji) w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,

- ................złotych, (30% kaucji) w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

VI. Gwarancja.

§11.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady                   w odniesieniu do całego przedmiotu umowy, zostaje rozszerzona poprzez udzielenie przez Wykonawcę pisemnej gwarancji na okres: 36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześć), której bieg rozpoczyna się w dniu spisania „Protokołu odbioru końcowego”.

- W ramach rękojmi i udzielonej gwarancji, Wykonawca dokonywał będzie napraw             w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wady. Dokumentem potwierdzającym wykonanie obowiązków przez Wykonawcę, będzie protokół podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub Użytkownika. Zamawiającemu przysługuje prawo wydłużenia terminu naprawy.

- W przypadku nie dotrzymania warunków gwarancji, Zmawiającemu przysługują kary umowne w wysokości 0,5% (słownie: pół procent) liczone od wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §8 ust.1, za każdy dzień zwłoki. Ponadto Zamawiającemu przysługuje  prawo dokonania napraw i wymiany wadliwych urządzeń na koszt Wykonawcy.

VII. Odpowiedzialność za nie wykonanie albo nienależyte

wykonanie obowiązków wynikających z umowy.

§12.

- Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, strony ustalają kary umowne liczone od wynagrodzenia ryczałtowego „brutto”.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne liczone od wynagrodzenia za przedmiot umowy, w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości: 3% (słownie: trzy).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca -              w wys. 3% (słownie: trzy).

- Wykonawca zapłaci 1% (słownie: jeden)  Zamawiającemu kary umowne w razie nie dotrzymania chociażby jednego terminu lub warunku o których mowa w §6, ust.6, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci 3% (słownie: trzy)  Zamawiającemu kary umowne w razie nie dotrzymania terminu zakończenia umowy, o którym mowa w §6, ust.7, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci 1% (słownie: jeden)  Zamawiającemu kary umowne w razie nie dotrzymania terminu dokonania napraw o których mowa w §7 ust.3, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci 3% (słownie: trzy)  Zamawiającemu kary umowne w razie nie dotrzymania terminu wystawienia  faktury, o którym mowa w §8, ust.5, za każdy dzień zwłoki.

§13.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

VIII. Postanowienia końcowe.

§14.

Strony ustalają, że w pierwszej kolejności będą dążyć do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów.

§15.

Spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  umowy,  rozpatrywać  będzie  sąd  rzeczowo  właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

§16.

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§17.

W sprawach nie ustalonych niniejszą umową, strony obowiązują przepisy: Kodeks cywilny, ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§18.

Integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta Wykonawcy z dnia ........................................ .

§19.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egz., z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                          Wykonawca: