Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Do przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 234 poz 46539 z dnia 07. 09. 2006.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą” , Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Powiat Kolbuszowski w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania p.n.:  „Modernizacja drogi powiatowej nr 1 162 R Mielec- Rzochów- Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba”, stanowiąca wniosek o dotację w ramach działania 1.1.1. ZPORR pod nazwą „ Modernizacja drogi powiatowej 1 162 R na trasie Mielec-Stalowa Wola”

Wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.:

W rozdziale 1. Instrukcja dla oferentów:

- w pkt 3 zmienia się na: „Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy.”;

- w pkt 16 zmienia się na: „Wadium winno być wpłacone w: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Mielcu 19 8642 1168 2016 6800 0013 0015 do dnia 11. 10. 2006 r. godzina 10 00”;

- w pkt 18 zmienia się na: „ Nie otwierać przed 11. 10. 2006 godz. 10 15”;

- w pkt 19 zmienia się termin składania ofert: „ do 11. 10. 2006 godz. 10 00”;

- w pkt 21 zmienia się termin otwarcia ofert: „w dniu 11. 10. 2006 godz. 10 15”;

- w pkt 25 zmienia się na: „ W dniu podpisania umowy Oferent zobowiązany jest do wniesienia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % zaoferowanej ceny”.

W rozdziale 3 Ślepy Kosztorys:

- zwiększa się zakres robót według nowego kosztorysu ślepego.

W rozdziale 4 Istotne Postanowienia Umowy

- § 2 otrzymuje brzmienie: „Umowa obowiązuje: od daty podpisania 45 dni”