ZDP-3450/   7  /2007

Kolbuszowa 2007-05-15

# Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

## Ogłoszenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej

Nr 1 204 R Majdan Król.-Raniżów-Głogów Młp.

w miejscowości Lipnica

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    29.06. 2007

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2007-05-25

do godz. 1045.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-05-25 o godz. 1100

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony na budowę chodnika dla pieszych

przy drodze powiatowej nr 1 204 R

Majdan Król. – Raniżów – Głogów Młp.

w m. Lipnica

Spis zawartości :

Instrukcja dla oferentów ,

Formularz oferty,

Ślepy kosztorys ,

Istotne postanowienia umowy,

Opracowano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, maj 2007 r.

Opracował :                                                                                Zatwierdził :

...............................                                                                .....................................

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

- Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10 nr tel. 22 75 874  ogłasza przetarg nieograniczony na  wykonanie przebudowy chodnika drogi powiatowej nr 1 204 R Majdan Król. – Raniżów – Głogów Młp. w miejscowości Lipnica.

- Zamówienia obejmują głównie :

- ustawienie krawężnika,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

Zakres robót podaje ślepy kosztorys.

3. Zamówienia należy zrealizować do 29.06. 2007 r..

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki :

(1) będący w odpowiedniej sytuacji finansowej, tzn. mający dostęp lub dysponujący środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy,

(2) mający do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w  celu obsadzenia wszystkich robót objętych zamówieniem,

(3) posiadający   specjalistyczny sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia,

6. Oferta powinna zawierać :

a) formularz oferty (wzór  formularza ofert stanowi załącznik  do niniejszej     specyfikacji),

b) dane dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej oferenta :

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumentów stwierdzających, że kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia w inżynieryjno-konstrukcyjne w zakresie budowy dróg.

7. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę .

8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przy gotowania oferty oraz podpisania umowy.

10. Formularz oferty  powinien zostać wypełniony przez oferenta ściśle wg załączonego wzoru.

11. Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią tej specyfikacji oraz zostanie przesłana na piśmie do wszystkich oferentów.

Zamawiający może przesunąć określony w pkt. 19 ostateczny termin składania ofert dla zapewnienia oferentom odpowiedniego czasu na uwzględnienie zmian. W tym przypadku wszelkie zobowiązania Zamawiającego i oferentów odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

13. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

14. Oferent określi ceny jednostkowe na roboty wymienione w  ofercie. Ceny jednostkowe określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności kontraktu i nie będą ulegały zmianom.

15. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert ustalonego w pkt. 21.

16. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

17. Oferta będzie napisana na maszynie lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez oferenta. Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

18. Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie,  które :

- będą zaadresowane na adres Zamawiającego podany w pkt. 1,

- będą posiadać oznaczenia :

„ Budowa chodnika w m. Lipnica” .

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby ją można było odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

19. Zamawiający otrzyma oferty nie później niż do dnia 2007-05-25 do godz. 1045. Miejscem składania ofert jest  siedziba Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom nieotwarte.

20. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed ostatecznym terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami punktu 18, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

21. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w punkcie 19 o godz. 1100  w siedzibie Zamawiającego.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy oferentów, ceny ofertowe,  oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Zamawiający przygotuje protokół, który będzie zawierał informacje ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia kopert z ofertami.

Koperty oznaczone" WYCOFANIE" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

22. W celu uzyskania pomocy przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może poprosić oferenta o wyjaśnienie jego oferty wraz z przedłożeniem kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych dla wybranych pozycji  oferty.

Zamawiający poprawi oczywiste błędy w treści oferty.

23. Zamawiający przyzna kontrakt oferentowi, którego oferta została określona jako zgodna z wymaganiami dokumentów kontraktowych i została uznana jako najkorzystniejsza.

24. Przetarg odbędzie się, jeżeli do konkursu zakwalifikowana zostanie 1 oferta.

25. Oferta będzie odrzucona, jeżeli nie odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz warunkom zawartym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

26. Szczegółowych informacji ze strony Zamawiającego udziela w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.3 0, w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, Pan Wojciech Basta tel. 22 75 883.

27. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę wysokość oferowanej ceny.

28. Zamawiający powiadomi pisemnie uczestników przetargu o wyborze oferenta, wskazując  nazwę firmy, adres siedziby i cenę.

29. Oferent, który przetarg wygra zobowiązany jest do podpisania umowy na przedłożonym przez Zamawiającego wzorze w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji pisemnej o wygraniu przetargu.

Wzór umowy stanowi załącznik  do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sporządził :                                                                                               Zatwierdził :

## OFERTA

Do .........................................................

(Zamawiający)

...............................................................

.................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 2007-05-15 zmieszczonego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej oraz na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych po numerem OWP/2007/05/15-893063 :

- Oferujemy wykonanie „Budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Królewski-Raniżów w miejscowości Lipnica” za cenę brutto:....................... słownie:...............................................................................................złotych brutto.

zgodnie z wypełnionym ślepym kosztorysem.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na placu budowy. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wnosimy zastrzeżeń,  wnosimy zastrzeżenia:

................................................................................................................................................

3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).

4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na  czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do czasu podpisania umowy.

8. Zobowiązujemy się, w przypadku wygrania przetargu, do zawarcia umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma akceptującego.

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach podanych w tym wzorze.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są :

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

(należy wpisać i załączyć wszystkie dokumenty

wym. w pkt. 6 "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia")

PODPISANO :

.................................

(upełnomocniony przedstawiciel)

.................................

.................................

(Adres)

.................................

.....................................................

/ miejscowość i data /

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 , ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004 r. przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Oświadczam , że :

1 ) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2 ) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i                                                                               osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3 ) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,

4 ) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ,

......................................................................

/ Podpis upoważnionego przedstawiciela /

Ślepy kosztorys

| Lp | Normatyw | Opis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa nakładu |  |  | Jm | Norma | Wsp. | Ilość | Cena | Wartość |
|  | Element 1. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Królewski-Raniżów w miejscowości Lipnica na długości 350 mb. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obmiar = 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mn. R = 1.00 mn. M = 1.00 mn. S = 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | KNR 02-31-0816-0300 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm |  |  |  | 122.0000 |  |  |
|  |  | Obmiar = 122.0000 m |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | KNNR 00-04-1413-0100 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m |  |  |  | 1.0000 |  |  |
|  |  | Obmiar = 1.0000 studnia |  |  |  |  |  |  |
| 1. 3. | KNNR 00-04-1424-0200 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu |  |  |  | 1.0000 |  |  |
|  |  | Obmiar = 1.0000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 1. 4. | KNNR 00-04-1711-0200 | Przyłącze kanalizacyjne z rur betonowych - rurociągi o śr. 200 mm |  |  |  | 1.7000 |  |  |
|  |  | Obmiar = 1.7000 m |  |  |  |  |  |  |
| 1. 5. | KNNR 00-01-0202-0800 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km na dokopie wraz z transportem gruntu na nasyp (zasypanie rowu). Grunt pozyskuje wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. |  |  |  | 336.0000 |  |  |
|  |  | Obmiar = 336.0000 m3 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 6. | KNNR 00-06-0113-0200 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (zjazdy) |  |  |  | 244.0000 |  |  |
|  |  | Obmiar = 244.0000 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 7. | KNNR 00-06-0105-0400 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm |  |  |  | 525.0000 |  |  |
|  |  | Obmiar = 525.0000 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 8. | KNNR 00-06-0403-0300 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  | 350.0000 |  |  |
|  |  | Obmiar = 350.0000 m |  |  |  |  |  |  |
| 1. 9. | KNNR 00-06-0404-0100 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową |  |  |  | 350.0000 |  |  |
|  |  | Obmiar = 350.0000 m |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | KNNR 00-06-0502-0201 | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem . Pas z kostki betonowej czerwonej na długości całego odcinka powierzchnia 35 m2. |  |  |  | 525.0000 |  |  |
|  |  | Obmiar = 525.0000 m2 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ...........................

Podatek VAT 22 % ................

Wartość brutto ........................

UMOWA   Nr     /2007

W dniu 2007-05-.... w Kolbuszowej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

1. Dyrektora – Eugeniusza Szczebiwilka

2. Z-cę Dyrektora – Wojciecha Bastę

a: Firmą .....................................

............................

....................................

reprezentowaną przez:

- Pana ...................................

została zawarta umowa następującej treści :

( 1

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 25.05.2007 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących robót :

# Budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Król.- Raniżów – Głogów Młp. w miejscowości Lipnica

a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości .................. zł brutto, słownie : ............................................................................................................ złotych brutto.

3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Mielcu 51 8642 1168 2016 6800 0026 0001, na konto Wykonawcy w .........................................................................................................................

( 2

1. Rozliczenie Wykonawcy będzie się odbywało fakturą  wystawioną na podstawie protokołu odbioru  robót spełniających warunki jakościowe.

- Podstawą do rozliczenia końcowego robót będzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu umownego i rzeczywistych zakresów rzeczowych wykonanych i odebranych robót, będących przedmiotem umowy.

( 3

Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego o gotowości do przekazania frontu

robót.

( 4

Termin zakończenia wykonania określonego w ( 1 zakresu robót ustala się na dzień 29.06.2007 r.

Termin gwarancji wynosi 36 miesiące licząc od daty odbioru.

( 5

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki :

1) Prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do umowy .

2) Przed przystąpieniem do robót przedstawienia Inspektorowi Nadzoru uzgodnionego w Zarządzie Dróg projektu oznakowania robót.

( 6

1.Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji Kierownika Budowy Pana ..............................

Zmiana Kierownika wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

2. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru

Pana Wojciecha Bastę

Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

( 7

1. Zakończenie wykonania  całości robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

2. Za datę zakończenia wykonania robót uważa się datę potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru (na pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy) faktu zakończenia robót i ich gotowości do odbioru ostatecznego.

( 8

1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego, wykonanych robót w ciągu :  14 -tu dni.

Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy.

2. W trakcie odbioru Zamawiający sporządza protokół odbioru.

Protokół podpisują obie strony umowy .

W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający określa, w protokole odbioru, rodzaj, sposób i termin usunięcia tych wad.

- Koszty usuwania wad jakościowych stwierdzonych w czasie odbioru  ostatecznego  ponosi Wykonawca .

( 9

1. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru robót.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w ciągu 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego.

( 10

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w niniejszej umowie..

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca przy realizacji robót zatrudnia pracowników, używa sprzętu i materiałów innych niż to wynika z umowy.

( 11

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości ..20.. % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości ..20.. % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność .

( 12

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu pieniężne kary umowne :

a) w wysokości 0,5 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w terminie rozpoczęcia robót, określonym w § 4 niniejszej umowy,

b) w wysokości 0,5 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia wykonania określonego etapu robót oraz całości robót objętych umową.

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, ostatecznym lub pogwarancyjnym, robót w wysokości 0,5 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki liczonej od wyznaczonego terminu usunięcia tych wad.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy pieniężne kary umowne w wysokości wg obowiązujących przepisów, za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.

( 13

Integralną część umowy stanowią :

1) Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) Kosztorys umowny,

( 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

( 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

( 16

1. W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2. Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2,Wykonawca może zwrócić się do Sądu właściwie rzeczowego.

( 17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                                              W Y K O N A W C A :