ZDP-3450/2/2008

Kolbuszowa dnia 22.04. 2008 r

# OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

- Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go

Listopada 10 , tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników dla pieszych:

Zad. nr 1 – droga Nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa w km 9+575-11+525 i w km 13+693-13+896 wraz z  kładką nad ciekiem wodnym

Zad. nr 2 – droga Nr 1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w km 19+410-21+760, km 21+750-21+920 i w km 22+074-22+239

- droga Nr 1 205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska w km 8+328-8+578

- droga Nr 1 210 R Korczowiska-Mazury w km 3+523-6+200

Zad. nr 3 – droga Nr 1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w km 17+414-18+650 i w km 15+877-16+722

- droga Nr 1 212 Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 3+242-3+420 wraz z kładką nad ciekiem wodnym

- droga Nr 1 222R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 9+939-10+389 i w km 13+413-13+813

Zad. nr 4 – droga Nr 1 222R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 5+344-6+450

- droga Nr 1 226 R Cmolas-Świerczów w km 0+500-0+665

- droga Nr 1 224 R Kosowy-Trzęsówka-Cmolas w km 5+775-6+377

Zad. nr 5 – droga  1 227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno w km 5+863-6+507

- droga 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa (Obrońców Pokoju) w    km   20+369-20+951

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

2. Termin realizacji zamówień:

-projekty budowlane z pozwoleniem na budowę - do 15.09. 2008 r.

-projekty budowlane do zgłoszenia – do 31.07.2008 r.

3. W przetargach mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych a także spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów przedkładanych przez wykonawców w ofertach, a określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Nie przewiduje się, dla poszczególnych zadań, możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 502, w godz. 7.00 ÷ 15.00 od poniedziałku do piątku.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Wojciech Basta.

6. Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 502.

Termin składania ofert upływa dnia 06.05. 2008 r o godz. 10.45.

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 502, w dniu 06.05. 2008 r.

o godz. 11.00.

8. Kryteria wyboru ofert: najniższa zaoferowana cena

9. Wniesienie wadium nie jest wymagane.

10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert