UMOWA   Nr     /2008

W dniu 2008 ..............  w Kolbuszowej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

1. Dyrektora – Eugeniusza Szczebiwilka

2. Z-cę Dyrektora – Wojciecha Bastę

a: Firmą ...................................

..................................

..........................................

reprezentowaną przez:

- Pana .......................................

została zawarta umowa następującej treści :

( 1

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia .....................2009 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących robót :

# Remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej.

a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości ............. zł brutto, słownie: ........................................................................  złotych brutto.

3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Mielcu 51 8642 1168 2016 6800 0026 0001, na konto Wykonawcy w .........................................................................................................................

( 2

1. Rozliczenie Wykonawcy będzie się odbywało fakturą  wystawioną na podstawie protokołu odbioru  robót spełniających warunki jakościowe.

- Podstawą do rozliczenia końcowego robót będzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu umownego i rzeczywistych zakresów rzeczowych wykonanych i odebranych robót, będących przedmiotem umowy.

( 3

Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego o gotowości do przekazania frontu

robót.

( 4

Termin zakończenia wykonania określonego w ( 1 zakresu robót ustala się na dzień 07.06.2008 r.

Termin gwarancji wynosi 6 miesięcy licząc od daty odbioru.

( 5

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki :

1) Prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do umowy .

2) Przed przystąpieniem do robót przedstawienia Inspektorowi Nadzoru uzgodnionego w Zarządzie Dróg projektu oznakowania robót.

( 6

1. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji Kierownika Budowy Pana ..............

Zmiana Kierownika wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

2. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru

Pana .......................................

Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

( 7

1. Zakończenie wykonania  całości robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

2. Za datę zakończenia wykonania robót uważa się datę potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru (na pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy) faktu zakończenia robót i ich gotowości do odbioru ostatecznego.

( 8

1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego, wykonanych robót w ciągu :  14 -tu dni.

Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy.

2. W trakcie odbioru Zamawiający sporządza protokół odbioru.

Protokół podpisują obie strony umowy .

W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający określa, w protokole odbioru, rodzaj, sposób i termin usunięcia tych wad.

- Koszty usuwania wad jakościowych stwierdzonych w czasie odbioru  ostatecznego  ponosi Wykonawca .

( 9

1. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru robót.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w ciągu 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego.

( 10

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w niniejszej umowie..

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca przy realizacji robót zatrudnia pracowników, używa sprzętu i materiałów innych niż to wynika z umowy.

( 11

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości ..20.. % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości ..20.. % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność .

( 12

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu pieniężne kary umowne :

a) w wysokości 0,5 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w terminie rozpoczęcia robót, określonym w § 4 niniejszej umowy,

b) w wysokości 0,5 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia wykonania określonego etapu robót oraz całości robót objętych umową.

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, ostatecznym lub pogwarancyjnym, robót w wysokości 0,5 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki liczonej od wyznaczonego terminu usunięcia tych wad.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy pieniężne kary umowne w wysokości wg obowiązujących przepisów, za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.

( 13

Integralną część umowy stanowią :

1) Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) Kosztorys umowny,

3) Wykaz dróg o nawierzchni żwirowej.

( 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

( 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

( 16

1. W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2. Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2,Wykonawca może zwrócić się do Sądu właściwie rzeczowego.

( 17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                                              W Y K O N A W C A :