Załącznika Nr 4  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogólne warunki umowy:

W dniu ............................. w Kolbuszowej, pomiędzy  Powiatem Kolbuszowskim                   z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada nr 10, NIP ............................., REGON ..............................................., reprezentowanym przez członków Zarządu:

1. ...........................................................,

2. .............................................................,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

...................................................................................................................... z siedzibą: ...................................................................................., NIP ............................., REGON ........................, reprezentowanym przez:

1................................................................,

2.................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

I. Postanowienia  ogólne.

§1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym, przyjmuje do wykonania roboty budowlane objęte zamówieniem publicznym pod nazwą:

„Termomodernizacja obiektów szkolnych stanowiących własność powiatu kolbuszowskiego”.

§2.

- Funkcję kierownika budowy/robót sprawował będzie na zlecenie i pełną odpowiedzialność Wykonawcy: Pan/i ..........................., posiadający/a uprawnienia budowlane:................................................

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie:

- ...................................

- ... ...............................

§3.

Wykonawca stwierdza, że dokumentacja projektowa jest kompletna dla wykonania zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

II. Przedmiot umowy.

§4.

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane realizowane w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja obiektów szkolnych stanowiących własność powiatu kolbuszowskiego”, na budynkach Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej,      a mianowicie:

- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkiem cienkowarstwowym,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drewnianej i metalowej),

- wykonanie robót dostosowawczych, w tym zmiana wielkości otworów okiennych i drzwiowych,

- modernizacja wejść, zadaszeń, krat okiennych,

- wykonanie izolacji pionowej połączonej z izolacją poziomą,

- wykonanie płyty odbojowej.

- Szczegółowy zakres robót o którym mowa w ust.1, określa „Projekt Architektoniczno-Budowlany Wykonawczy” z kwietnia 2008r. z zakresem robót na wszystkich segmentach, a mianowicie na: budynku dydaktycznym, budynku sali gimnastycznej, budynku łącznika z wejściem głównym.

§5.

- Zakres umowy obejmuje i w cenie ryczałtowej uwzględniono również wszystkie roboty, dostawy i sprawdzenia określone w dokumentacji projektowej, oraz dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

- „ołacenie” okapów „ istniejących dachów,

- obróbki blacharskie,

- naprawy wewnątrz pomieszczeń po wymienionych drzwiach i oknach oraz po przemurowaniach,

- wyburzenia i wywóz gruzu,

- wykonanie i/lub przeróbki instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, nie podane w dokumentacji projektowej (o ile zajdzie taka potrzeba),

- koszty prób i sprawdzeń,

- zabezpieczenia w maksymalnym stopniu ograniczające skutki prowadzenia robót             w użytkowanym obiekcie,

- roboty porządkowe,

- dozór, zabezpieczenie i ubezpieczenie budowy,

- usługi gwarancyjne.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie i w oparciu o:

- Projekt Architektoniczno-Budowlany Wykonawczy –  z kwietnia 2008r.,

- „Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych” ,

- przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę,

- obowiązujące przepisy prawne,

- wiedzę i sztukę budowlaną,

III. Terminy.

§6.

Ustala się  następujące terminy :

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz 1 egz. „Projektu Architektoniczno-Budowlanego Wykonawczego”: w dniu podpisania umowy.

- zgłoszenie zmiany kierownika budowy właściwemu organowi, wymagane ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dokona najpóżniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu deklaracji o objęciu przez kierownika budowy swoich obowiązków.

- deklarację kierownika budowy o podjęciu obowiązków na inwestycji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca na bieżąco będzie uzgadniał z Użytkownikiem terminy wymiany okien i drzwi w poszczególnych pomieszczeniach, celem zminimalizowania dezorganizacji pracy szkoły.

- rozpoczęcie robót budowlanych: w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy.

- zakończenie robót: ...................................................

§7.

- Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi komisyjnie „Protokołem odbioru końcowego”, podpisanym przez:

- upoważnionych przedstawicieli stron umowy,

- kierownika budowy/robót.

- Zamawiający ustali datę spisania „Protokołu odbioru końcowego” na podstawie stosownego zgłoszenia o zakończeniu robót i gotowości ich przekazania Zamawiającemu. Spisanie protokołu z czynności odbiorowych o którym mowa               w ust.1, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może przyjąć przedmiot umowy „Protokołem odbioru robót”, lub odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia. W protokole, zostaną określone terminy na usunięcie stwierdzonych wad. Potwierdzenia ich usunięcia dokona Zamawiający na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o usunięciu usterek, poprzez spisanie „Protokołu odbioru końcowego”.

IV. Wynagrodzenie.

§8.

- Za wykonany przedmiot umowy strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:...................................................................                                  (słownie: ............................), w tym:

- podatek  VAT w wys. ....%,  w kwocie: .......................... zł.,

- wynagrodzenie „netto”: .................. zł., z rozdziałem na elementy:

  - Budynek dydaktyczny: docieplenie ścian zewnętrznych: ……………. zł.,

  - Budynek dydaktyczny: wymiana okien i drzwi: ……………. zł.,

  - Sala gimnastyczna: docieplenie ścian zewnętrznych: ……………. zł.,

  - Sala gimnastyczna: wymiana okien i drzwi: ……………. zł..

- Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego do SIWZ, na podstawie §4, ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072, ze zmianami) są materiałem wyłącznie pomocniczym. Z tego powodu, na ich podstawie nie można opracować kosztorysu ofertowego. Nie będą zatem podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy,                    w szczególności zmiany wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca oświadcza, że oferta cenowa Wykonawcy o której mowa w ust.1, została sporządzona w oparciu o przedmiary robót dokonane przez Wykonawcę na budowie.

- Ustala się fakturowanie robót jednorazowo. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego i spisaniu protokołu odbioru o którym mowa w §7.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, nr......................................................................................prowadzony w Banku: ............................, w ciągu 21 dni (słownie: dwadzieścia jeden), licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

V. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§9.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kaucja gwarancyjna w kwocie:  ..................... złotych, wniesiona w następującej formie: ................................................

§10.

Kaucja gwarancyjna o której mowa w §9, zostanie zwolniona (zwrócona) Wykonawcy                                w następujących częściach i terminach:

- ................złotych (70% kaucji) w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,

- ................złotych, (30% kaucji) w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

VI. Gwarancja.

§11.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady                   w odniesieniu do całego przedmiotu umowy, zostaje rozszerzona poprzez udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na okres: 36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześć), której bieg rozpoczyna się w dniu spisania „Protokołu odbioru końcowego”.

- W ramach rękojmi i udzielonej gwarancji, Wykonawca dokonywał będzie napraw             w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wady.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę obowiązków                     o których mowa w ust.2, będzie protokół podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub Użytkownika. Zamawiającemu przysługuje prawo wydłużenia terminu naprawy.

VII. Odpowiedzialność za nie wykonanie albo nienależyte

wykonanie obowiązków wynikających z umowy.

§12.

- Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, strony ustalają kary umowne liczone od  wynagrodzenia  ryczałtowego „brutto”.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne liczone od wynagrodzenia za przedmiot umowy, w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości: 3% (słownie: trzy).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca -              w wys. 3% (słownie: trzy).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wys. 1% (słownie: jeden) za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu zakończenia umowy, o którym mowa w §6, pkt 6.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wys. 0,5% (słownie: pół procent) za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu dokonania napraw o których mowa w §7, ust.3.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 0,5% (słownie: pół procent)  za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu dokonania napraw gwarancyjnych o których mowa w §11, ust.2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje  prawo dokonania napraw i wymiany wadliwych urządzeń na koszt Wykonawcy.

§13.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

VIII. Postanowienia końcowe.

§14.

Strony ustalają, że w pierwszej kolejności będą dążyć do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów.

§15.

Spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  umowy,  rozpatrywać  będzie  sąd  rzeczowo  właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

§16.

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§17.

W sprawach nie ustalonych niniejszą umową, strony obowiązują przepisy: Kodeks cywilny, ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§18.

Integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta Wykonawcy z dnia ........................................ .

§19.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egz., z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                          Wykonawca: