Załącznik  Nr 13 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

Ogólne warunki umowy:

W dniu ............................. w Kolbuszowej, pomiędzy:………………….., z siedzibą w:……………….., NIP ............................., REGON ..............................................., reprezentowanym przez:

1. ...........................................................,

2. .............................................................,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

...................................................................................................................... z siedzibą: ...................................................................................., NIP ............................., REGON ........................, reprezentowanym przez:

1................................................................,

2.................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

I. Postanowienia  ogólne.

§1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym, przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu dachów nad istniejącymi budynkami Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, w ramach zadania pod nazwą:

„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”.

§2.

- Funkcję kierownika budowy sprawował będzie na zlecenie i pełną odpowiedzialność Wykonawcy: ...........................posiadający uprawnienia budowlane:................................................

- Wykonawca ustanowi na zasadach ust.1 kierowników robót, w razie wymogów Prawa budowlanego.

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie: ...................................

§3.

Wykonawca stwierdza, że dokumentacja projektowa jest kompletna dla wykonania zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

II. Przedmiot umowy.

§4.

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz dostawy i usługi niezbędne do wykonania dachu nad segmentami:

- hala boczna przy halach głównych (segment prostopadły do ul. Jana Pawła II, na długości między: „łącznikiem segmentu administracyjnego”, a początkiem „starej kotłowni węglowej” – tj. ok. 3,0m. od okapu nad  segmentem „magazynowym”),

- hale główne – 3 szt.

- Przedmiot zamówienia będzie kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

§5.

- Zakres umowy obejmuje i w cenie ryczałtowej uwzględniono również wszystkie roboty, dostawy i sprawdzenia oraz dokumenty, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

- wyburzenia i wywóz gruzu,

- wykonanie i/lub przeróbki instalacji, podmurowanie kominów i ścian, wykonanie ponad dach wywiewek kanalizacyjnych, wykonanie instalacji odgromowej dachów, obróbki blacharskie: wyłazów, kominów, również rynny, maskownice pionowe oraz pozostałe obróbki blacharskie dachu,

- wykonanie robót zabezpieczających, związanych z niewykonywaniem dachów - na obecnym etapie  - nad sąsiednim segmentem p.n.: „hala boczna, stacja trafo, kotłownia węglowa”,

- zabezpieczenia, w maksymalnym stopniu ograniczające skutki prowadzenia robót             w użytkowanym obiekcie,

- roboty porządkowe,

- dozór, zabezpieczenie i ubezpieczenie budowy,

- pozostałe, aż łącznie z etapem złożenia przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgłoszenia o zakończeniu robót,

- usługi gwarancyjne.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie i w oparciu o:

- Projekt architektoniczno-budowlano-konstrukcyjny (rok 2004) autorstwa: mgr Adam Tarnawski,

- Pozwolenie na budowę AB.IV/3/05 z dnia 12.01.2005r. które zatwierdza również projekt o którym mowa w pkt 1,

- „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”,

- „Przedmiary robót”,

- Obowiązujące przepisy prawne,

- Wiedzę i sztukę budowlaną.

- Zastosowane materiały i ich kolorystyka nawiązywać będzie do materiałów zastosowanych na segmentach szkoły nad którymi wykonano już dachy.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań zamiennych lub rozwiązań równoważnych. W takiej sytuacji Wykonawcę obciążają wszelkie tegoż skutki, w tym: wszelkie koszty z tym związane, oraz dostarczenie Zamawiającemu stosownych dokumentów i dokumentacji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowane rozwiązania nie są gorsze od projektowanych i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich zastosowanie. Zgoda ta              w żadnym stopniu nie przenosi odpowiedzialności na Zamawiającego z tytułu zastosowania rozwiązania zamiennego.

- Zakres umowy nie ujmuje „ołacenia” od spodu okapów dachów. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamiennie zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się na strych i gnieżdżenie się ptaków.

III. Terminy.

§6.

Ustala się  następujące terminy :

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy  terenów budowy: w dniu podpisania umowy. Wykonawca, po zapoznaniu się z terenem budowy oświadcza, że teren budowy jest przygotowany do bezwarunkowego przejęcia.

- Przekazanie Wykonawcy dzienników budowy oraz kopii prawomocnych decyzji                     o pozwoleniu na budowę: w dniu podpisania umowy.

- Deklarację kierownika budowy o objęciu funkcji wraz z kopią jego uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej: nastąpiło                   w formie pobrania przez Wykonawcę załączników do SIWZ. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający udostępni Wykonawcy egzemplarz archiwalny. (zaznacza się, że dokumentacja budowlana opracowana jest dla większego zakresu robót niż określa umowa).

- Rozpoczęcie robót budowlanych: w terminie 7 dni od podpisania umowy. Ustala się, że Wykonawca prowadził będzie roboty na budynku bez przerw roboczych, aż do ich zakończenia i protokolarnego przekazania Zamawiającemu.

- Zakończenie robót:  ……………………………………….

§7.

- Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi komisyjnie „Protokołem odbioru końcowego”, podpisanym przez:

- upoważnionych przedstawicieli stron umowy,

- kierownika budowy/robót.

- Zamawiający ustali datę spisania „Protokołu odbioru końcowego” na podstawie stosownego zgłoszenia o zakończeniu robót i gotowości ich przekazania Zamawiającemu. Spisanie protokołu z czynności odbiorowych o którym mowa               w ust.1, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może przyjąć przedmiot umowy „Protokołem odbioru robót”, lub odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia. W pierwszym przypadku, w protokole zostaną określone terminy na usunięcie stwierdzonych wad. Potwierdzenia ich usunięcia dokona Zamawiający na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o usunięciu usterek w „Protokole odbioru końcowego”, poprzez stosowne zapisy potwierdzające ich usunięcie.

IV. Wynagrodzenie.

§8.

- Za wykonany przedmiot umowy strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:...................................  (słownie: ............................), w tym:

- podatek  VAT w wys. ....%,  w kwocie: .......................... zł.,

- wynagrodzenie „netto”: .................. zł.,  z rozdziałem na:

2.1) hala boczna przy halach głównych: ..............................................zł.,

2.2) hale główne – 3 szt.: ..........................................................................zł.,

- Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego do SIWZ, na podstawie §4, ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072, ze zmianami) są materiałem wyłącznie pomocniczym. Z tego powodu, na ich podstawie nie można opracować kosztorysu ofertowego. Nie będą zatem podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy,                  w szczególności zmiany wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca oświadcza, że oferta cenowa Wykonawcy o której mowa w ust.1, została sporządzona w oparciu o przedmiary robót dokonane przez Wykonawcę na budowie.

- Ustala się fakturowanie robót jednorazowo. Faktura zostanie wystawiona po wykonaniu przedmiotu umowy i spisaniu protokołu odbioru o którym mowa w §7.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, nr......................................................................................prowadzony w Banku: ............................, w ciągu 21 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

V. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§9.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kaucja gwarancyjna w kwocie:  ..................... złotych (10% ceny umownej „brutto”), wniesiona w następującej formie (zgodnie z art.150 ustawy): ......................................................................................

§10.

Kaucja gwarancyjna o której mowa w §9, zostanie zwolniona (zwrócona) Wykonawcy                                w następujących częściach i terminach:

- ................złotych (70% kaucji) w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- ................złotych, (30% kaucji) w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

VI. Gwarancja.

§11.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady                   w odniesieniu do całego przedmiotu umowy, zostaje rozszerzona poprzez udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na okres: 36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześć), której bieg rozpoczyna się w dniu spisania „Protokołu odbioru końcowego”.

- W ramach rękojmi i udzielonej gwarancji, Wykonawca dokonywał będzie napraw             w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wady.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie obowiązków przez Wykonawcę, będzie protokół podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub Użytkownika. Zamawiającemu przysługuje prawo wydłużenia terminu naprawy.

VII. Odpowiedzialność za nie wykonanie albo nienależyte

wykonanie obowiązków wynikających z umowy.

§12.

- Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, strony ustalają kary umowne liczone od  wynagrodzenia  ryczałtowego „brutto”.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne liczone od wynagrodzenia za przedmiot umowy, w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości: 3% (słownie: trzy),

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca -              w wys. 3% (słownie: trzy),

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wys. 1% (słownie: jeden) za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu umowy, którym mowa  w §6 ust.6.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wys.0,5% (słownie: pół)  za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu dokonania napraw o których mowa w §7 ust.3.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wys. 0,5% (słownie: pół)  za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu dokonania napraw gwarancyjnych o których mowa w §11 ust.2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania napraw i wymiany wadliwych urządzeń na koszt Wykonawcy.

§13.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

VIII. Postanowienia końcowe.

§14.

Strony ustalają, że w pierwszej kolejności będą dążyć do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów.

§15.

Spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  umowy,  rozpatrywać  będzie  sąd  rzeczowo  właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

§16.

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§17.

W sprawach nie ustalonych niniejszą umową, strony obowiązują przepisy: Kodeks cywilny, ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§18.

Integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta Wykonawcy z dnia ........................................ ,

§19.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egz., z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                          Wykonawca: